|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos avanzado en las funcionalidades principales de FitSearch, como el acceso a las cuentas, los perfiles, el listado de profesionales, la búsqueda, los favoritos y las reseñas. Sin embargo, no todas las actividades se han mantenido en la planificación inicial: la disponibilidad de horarios se trasladó del Sprint 2 al Sprint 3. La distribución de tareas y el uso de GitHub han facilitado el trabajo, mientras que la configuración del entorno, los conflictos de integración y los ajustes de alcance han dificultado cumplir algunos plazos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado las dificultades revisando el código, corrigiendo errores y actualizando la documentación cuando cambia una funcionalidad. También hemos reorganizado actividades pendientes. Para continuar, necesitamos acordar responsables y estimaciones, revisar los cambios antes de integrarlos y resolver primero las funciones que permiten desarrollar otras, como la disponibilidad de horarios antes de las reservas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo como un avance positivo, aunque todavía quedan funcionalidades y actividades de cierre pendientes. Destacamos que contamos con una aplicación con frontend, backend y base de datos, además de pruebas y evidencias de varias entregas. Podemos mejorar el registro de horas, la actualización de los estados de las tareas y la comprobación de los flujos completos antes de considerar una historia terminada.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestra principal inquietud es cómo priorizar las funcionalidades restantes para cumplir el alcance dentro del tiempo disponible. Nos gustaría preguntar al docente si conviene concentrarnos primero en completar y validar el flujo de búsqueda, disponibilidad y reservas antes de avanzar en otras funciones, como el asistente de inteligencia artificial y el seguimiento de alimentación.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos necesario revisar la distribución según los pendientes y la disponibilidad de cada integrante, manteniendo sus responsabilidades principales. Debemos acordar responsables para mapa y lista, horarios y reservas, además de asignar la revisión de los cambios pendientes, las pruebas y la documentación. Esta distribución debe incluir estimaciones realistas y evitar que dos integrantes desarrollen la misma funcionalidad.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos positivamente el trabajo grupal, porque los aportes de los integrantes han permitido ampliar e integrar las funcionalidades de FitSearch. Destacamos el uso de GitHub para compartir avances y mantener un historial, junto con las pruebas y la documentación. Podemos mejorar la comunicación sobre lo que está haciendo cada integrante, la revisión oportuna de los pull requests y la actualización de los pendientes para que todos trabajemos con la misma información.