Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Proyecto | FitSearch |

Información de la reunión:

| Lugar | Retrospectiva escrita (asíncrona) por WhatsApp: por la dificultad para coordinar horarios, cada integrante respondió por escrito las tres preguntas y las respuestas se consolidan en el formulario, con las iniciales de quien planteó cada punto (RC, LM, NS). |
| --- | --- |
| Fecha | 12-10-2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 2 (semanas 7 y 8, del 21-09-2026 al 04-10-2026) |
| Personas convocadas a la reunión | Rodrigo Cárcamo Rojas, Luis Méndez, Nicolás Silva |
| Personas que asistieron a la reunión | Rodrigo Cárcamo Rojas (como integrante del equipo de desarrollo), Luis Méndez y Nicolás Silva, con respuestas escritas |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - En el Sprint 2 creo que avanzamos bien con el registro, el inicio de sesión, el perfil del usuario y la recuperación de contraseña. Pudimos conectar las vistas con el backend y comprobar los flujos principales. Eso nos dejó una base más completa para seguir con el proyecto. (LM) - Lo que más rescato es que fuimos probando lo que hacíamos y corrigiendo los problemas que aparecían. También me ayudó revisar cómo se relacionaban las pantallas, los endpoints y la base de datos, porque fui entendiendo mejor el funcionamiento de FitSearch. (LM) - Como equipo avanzamos en el listado de profesionales, la recuperación de contraseña, el acceso con Google, las mejoras del registro, el asistente de perfil y la portada pública. La documentación de cierre registra ocho historias aceptadas por el Product Owner. (NS) - También incorporamos pruebas automatizadas, evidencias y actualizaciones de arquitectura. Las revisiones de código permitieron detectar problemas y corregirlos antes de cerrar las entregas. (NS) - Desde el 23-09-2026 la rama main está protegida y los cambios se integran mediante pull request revisado, como se acordó en la retrospectiva del Sprint 1. (RC) - La Definition of Done quedó aprobada por los tres integrantes (22 y 23-09-2026) antes de seguir programando. (RC) - Se adelantaron cinco historias del Sprint 3 (FS-HU-05 y FS-HU-21 a FS-HU-24), revisadas por Luis Méndez y fusionadas el 03-10-2026 (PR #10). (RC) | - Lo que nos complicó fue la coordinación de algunas configuraciones y accesos. Había cosas que dependían de credenciales que no todos teníamos disponibles, como las del correo y Google. (LM) - Además, nos faltó mantener la documentación y el seguimiento al día, porque después tuvimos que volver a revisar qué estaba terminado y qué seguía pendiente. (LM) - Realizamos 92 de las 110 horas estimadas y quedaron tareas pendientes: el perfil profesional, la disponibilidad y la configuración del correo SMTP. (NS) - Parte del código llegó a main sin una revisión previa mediante pull request y tuvo que revisarse posteriormente. (NS) - Además, incorporamos una propuesta de Google Places que no estaba aprobada para HU-03; retirarla generó trabajo adicional. (NS) - Las pruebas manuales CP-024 y CP-025 de acceso con Google también quedaron pendientes. (NS) - El Sprint Backlog del Sprint 2 quedó como borrador, sin horas ni responsables, al inicio del sprint, y las horas reales se registraron al cierre. (RC) - El PR #11 de FS-HU-04 llegó con una fusión que deshacía la búsqueda y las reseñas y no dejaba arrancar el backend; hubo que corregirlo antes de integrarlo, ya en el Sprint 3 (PR #12). (RC) | - Para el próximo sprint propongo dejar más claras las tareas y sus responsables desde el inicio, preparar los accesos antes de necesitarlos y actualizar Trello y la documentación a medida que avancemos. (LM) - De mi parte, también quiero registrar mejor las horas y probar cada flujo completo antes de darlo por listo. Así podemos llegar al cierre con menos pendientes y tener más claro lo que realmente terminamos. (LM) - Confirmar el alcance y los servicios externos con el Product Owner antes de implementarlos. (NS) - Integrar los cambios mediante pull requests revisados por otro integrante. (NS) - Planificar tiempo para pruebas, documentación y configuración, además del desarrollo. (NS) - Asignar responsables y prioridades a las tareas que pasan al siguiente sprint. (NS) - Comunicar los bloqueos con anticipación y mantener las evidencias sincronizadas con el código. (NS) - Planificar el Sprint Backlog con horas estimadas y responsables el primer día de cada sprint. (RC) - Antes de pedir la revisión de un pull request, actualizarlo con main y ejecutar todas las pruebas, el lint y el build. (RC) |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.