Documento de

Épicas e Historias de Usuario

“FitSearch”

Fecha: 24-08-2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Épicas para el proyecto “ nombre del proyecto”	4

Priorización de Épicas	4

Definición de Historias de Usuario	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24-08-2026 | Versión inicial del documento | Rodrigo Cárcamo Rojas |
| 1.1 | 15-09-2026 | Se agrega la épica E7 Reservas (FS-HU-13 y FS-HU-14) con prioridad Alta | Rodrigo Cárcamo Rojas |
| 1.2 | 21-09-2026 | Se agregan a la épica E1 Gestión de usuarios FS-HU-15 (recuperar contraseña), FS-HU-16 (acceso con Google) y FS-HU-17 (registro con rol y sesión recordada) | Rodrigo Cárcamo Rojas |
| 1.3 | 21-09-2026 | Se agregan a la épica E1 FS-HU-18 (objetivos y estilo de vida) y FS-HU-19 (información de salud), con el asistente de perfil de 4 pasos | Rodrigo Cárcamo Rojas |
| 1.4 | 23-09-2026 | Se agrega a la épica E1 FS-HU-20 (portada pública), solo para quien no ha iniciado sesión | Rodrigo Cárcamo Rojas |
| 1.4 | 24-09-2026 | El tipo de cuenta (rol) sale del registro y pasa al primer paso del asistente de perfil: se ajustan FS-HU-02 (escenario nuevo), FS-HU-16 y FS-HU-17 | Rodrigo Cárcamo Rojas |
| 1.5 | 03-10-2026 | Se agregan FS-HU-21 (Inicio personalizado y navegación, E1), FS-HU-22 (búsqueda avanzada de profesionales, E3), FS-HU-23 (profesionales favoritos, E2) y FS-HU-24 (calificar y reseñar profesionales, E2), a partir del mockup del Inicio; se ajusta FS-HU-20 (con la sesión iniciada la portada lleva al Inicio) | Rodrigo Cárcamo Rojas |
| 1.6 | 12-10-2026 | Se insertan las imágenes de las 24 historias desde la plantilla de historias de usuario (se agregan FS-HU-12 a FS-HU-24 y se actualizan FS-HU-01 a FS-HU-11). Se registran los cambios del Sprint 3: FS-HU-12 se reubica del Sprint 5 al Sprint 3 con el panel del administrador; el tipo de cuenta se elige una sola vez en una pantalla propia y no en el asistente de perfil; FS-HU-14 suma el escenario 4 (una reserva activa por usuario con cada profesional) | Rodrigo Cárcamo Rojas |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 003D |
| Proyecto (Nombre) | FitSearch |
| Fecha de Inicio | 10-08-2026 |
| Fecha de Término | 11-12-2026 |
| Patrocinador principal | No aplica (proyecto de carácter académico, sin patrocinador externo) |
| Docente | Juan Andrés Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.829.506-1 | Rodrigo Cárcamo Rojas | rodr.carcamo@duocuc.cl |
| 20.426.295-0 | Luis Méndez | L.mendez@duocuc.cl |
| 21.750.449-K | Nicolás Silva | nii.silvar@duocuc.cl |

# Épicas para el proyecto “FitSearch”

| ID | Épica |
| --- | --- |
| E1 | Gestión de usuarios |
| E2 | Profesionales |
| E3 | Búsqueda geolocalizada |
| E4 | Asistente de inteligencia artificial |
| E5 | Gestor de alimentación |
| E6 | Infraestructura |
| E7 | Reservas |

# Priorización de Épicas

Se priorizó según valor para el usuario y dependencias técnicas: las épicas que son prerrequisito de las demás (Gestión de usuarios, Infraestructura) y las que entregan el valor central del MVP (Profesionales, Búsqueda geolocalizada) se priorizaron como Alta; las épicas que complementan la experiencia (Asistente de IA, Gestor de alimentación) se priorizaron como Media. En la Fase 2 se incorporó la épica Reservas (E7) con prioridad Alta, porque completa el flujo principal de la plataforma: buscar, comparar y agendar con el profesional más conveniente. En la Fase 2 (Sprint 2) la épica Gestión de usuarios (E1) incorporó la recuperación de contraseña por correo, el acceso con Google y la elección de rol en el registro (FS-HU-15 a FS-HU-17), manteniendo su prioridad Alta porque son requisito para que usuarios y profesionales accedan a la plataforma. También en el Sprint 2 se agregaron a E1 FS-HU-18 y FS-HU-19 (prioridad Media): completan el perfil del usuario con su objetivo, estilo de vida e información de salud para entregar orientaciones más seguras. También en el Sprint 2 se agregó a E1 FS-HU-20 (prioridad Media): la portada pública presenta FitSearch a quien aún no tiene sesión y lo lleva al registro o al inicio de sesión. En el Sprint 3 (historias agregadas el 03-10-2026 a partir del mockup del Inicio) se incorporaron FS-HU-21 a E1 (prioridad Alta: un Inicio con acceso a todas las secciones), FS-HU-22 a E3 (Alta: búsqueda por texto con filtros, junto con la cercanía de FS-HU-05) y, a E2, FS-HU-23 (Media: profesionales favoritos) y FS-HU-24 (Alta: calificaciones y reseñas), porque ayudan a comparar y elegir profesionales con la opinión de otras personas. Sus criterios de aceptación están en la plantilla de historias de usuario. Durante el Sprint 3 (12-10-2026), FS-HU-12 «Verificar perfiles profesionales» (E2, prioridad Baja) se reubicó del Sprint 5 al Sprint 3, porque se implementó junto con el panel del administrador, y el Product Owner la aceptó. El tipo de cuenta pasó a elegirse una sola vez en una pantalla propia después del registro, en lugar del primer paso del asistente de perfil (ajuste del 24-09-2026). FS-HU-14 agregó el límite de una reserva activa por usuario con cada profesional. Las prioridades de las épicas no cambian.

| ID | Épica | Priorización |
| --- | --- | --- |
| E1 | Gestión de usuarios | Alta |
| E2 | Profesionales | Alta |
| E3 | Búsqueda geolocalizada | Alta |
| E4 | Asistente de inteligencia artificial | Media |
| E5 | Gestor de alimentación | Media |
| E6 | Infraestructura | Alta |
| E7 | Reservas | Alta |

# Definición de Historias de Usuario

Utilice el ejemplo y la plantilla en Excel proporcionada por el docente, copie la información e insértela como imagen de acuerdo al siguiente ejemplo:

Historia 1 — FS-HU-01: Registro y login

Historia 2 — FS-HU-02: Datos básicos del perfil

Historia 3 — FS-HU-03: Listado de profesionales

Historia 4 — FS-HU-04: Perfil de profesional

Historia 5 — FS-HU-05: Buscar cerca de mí

Historia 6 — FS-HU-06: Vista de mapa y lista

Historia 7 — FS-HU-07: Chat de orientación

Historia 8 — FS-HU-08: Recomendación de profesional

Historia 9 — FS-HU-09: Registro por lenguaje natural

Historia 10 — FS-HU-10: Seguimiento de calorías

Historia 11 — FS-HU-11: Dockerización

Historia 12 — FS-HU-12: Verificar perfiles profesionales

Historia 13 — FS-HU-13: Disponibilidad del profesional

Historia 14 — FS-HU-14: Reservar hora

Historia 15 — FS-HU-15: Recuperar contraseña

Historia 16 — FS-HU-16: Acceso con Google

Historia 17 — FS-HU-17: Registro con contraseña confirmada y sesión recordada

Historia 18 — FS-HU-18: Objetivos y estilo de vida

Historia 19 — FS-HU-19: Información de salud

Historia 20 — FS-HU-20: Portada pública

Historia 21 — FS-HU-21: Inicio personalizado y navegación

Historia 22 — FS-HU-22: Búsqueda avanzada de profesionales

Historia 23 — FS-HU-23: Profesionales favoritos

Historia 24 — FS-HU-24: Calificar y reseñar profesionales