|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Luis Méndez Lehner · Scrum Master y desarrollador backend · Proyecto FitSearch · Sección 003D · 09-10-2026

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, he podido avanzar con las actividades del proyecto, aunque reconozco que no siempre he logrado cumplir con los tiempos establecidos. Actualmente me encuentro trabajando, realizando mi práctica laboral y desarrollando el proyecto Capstone, por lo que mis horarios son bastante limitados. A pesar de esto, he intentado organizarme mejor para dedicar tiempo al proyecto y cumplir con las responsabilidades que tengo asignadas. Factores que han facilitado: La organización mediante Trello ha sido de gran ayuda, ya que nos permite visualizar fácilmente las actividades pendientes, las que se encuentran en desarrollo y aquellas que están en revisión. Esto nos permite llevar un mejor seguimiento del trabajo. Factores que han dificultado: Principalmente, la falta de tiempo debido a mis responsabilidades académicas y laborales. Además, coordinar reuniones con mis compañeros también ha sido complicado, ya que todos tenemos distintas obligaciones y horarios.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Mejorar mi organización personal: He intentado distribuir mejor las horas que tengo disponibles después del trabajo, estableciendo prioridades para avanzar en mis responsabilidades académicas. Mi intención es mantener un horario de trabajo más constante para el proyecto, evitando acumular actividades pendientes. Planificar reuniones con anticipación: Como todos los integrantes del equipo tenemos responsabilidades laborales o prácticas, considero que una buena alternativa es coordinar nuestras reuniones con varios días de anticipación. De esta manera, podremos organizar nuestros tiempos y evitar retrasos por problemas de disponibilidad. Realizar un seguimiento de mis actividades: Si bien utilizamos Trello como equipo, me gustaría complementar esta organización con un seguimiento personal de mis tareas. Esto me permitiría identificar cuáles son mis prioridades, cuánto he avanzado y qué actividades requieren más atención.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi desempeño de manera positiva, pero también soy bastante autocrítico, principalmente porque considero que podría tener una mayor participación en el desarrollo del proyecto. Si bien he intentado cumplir con mis responsabilidades, reconozco que la disponibilidad de tiempo ha sido una dificultad importante. Algo que destaco de mi forma de trabajar es que siempre estoy dispuesto a escuchar las opiniones de mis compañeros y aceptar críticas constructivas. Considero que esto es fundamental para mejorar tanto individualmente como en equipo. Para mejorar: Me gustaría organizar mejor mis tiempos, dedicar más atención a la calidad del código que desarrollo y participar más activamente en las distintas etapas del proyecto. Como Scrum Master, también considero importante mantenerme informado sobre el avance de mis compañeros para poder identificar dificultades y contribuir cuando sea necesario.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud está relacionada con la organización del tiempo y las responsabilidades que tenemos como equipo. Considero que FitSearch es un proyecto bastante completo y, aunque hemos avanzado, todavía existen funcionalidades que requieren dedicación y coordinación entre nosotros. Personalmente, me preocupa no disponer de todo el tiempo que quisiera para desarrollar mis actividades, especialmente porque también debo cumplir con mi práctica laboral. Por esta razón, creo que debemos aprovechar mejor las semanas que quedan y enfocarnos en terminar correctamente las funcionalidades que ya tenemos planificadas. Preguntas para el docente: a) ¿Qué recomendaciones nos daría para mejorar la organización del equipo cuando sus integrantes tienen poca disponibilidad de tiempo? b) ¿Cómo podemos demostrar correctamente nuestro aporte individual al proyecto, considerando que algunas actividades se desarrollan en conjunto? c) Como Scrum Master, ¿qué aspectos debería priorizar para realizar un mejor seguimiento del equipo durante la etapa final del proyecto? Pregunta para mis pares: ¿De qué manera podríamos apoyarnos cuando alguno tenga dificultades para terminar sus actividades, sin perjudicar el avance de las tareas que ya tenemos asignadas?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que sería bueno revisar nuevamente la distribución de algunas actividades, no necesariamente porque estén mal asignadas, sino porque la disponibilidad de cada integrante puede cambiar durante el desarrollo del proyecto. En mi caso, como Scrum Master y desarrollador backend, me gustaría concentrarme en las funcionalidades que tengo asignadas, principalmente el perfil del profesional, la disponibilidad horaria y la lógica relacionada con las reservas. También debo preocuparme de mantener una buena coordinación con mis compañeros para que el desarrollo avance de acuerdo con lo planificado. Respecto a Rodrigo, considero importante que pueda concentrarse en el desarrollo del asistente de inteligencia artificial y el gestor de alimentación, ya que son funcionalidades que requieren bastante dedicación. Por otra parte, Nicolás continuará trabajando principalmente en las interfaces del sistema, incluyendo las funcionalidades relacionadas con el mapa y las reservas. Más que realizar una redistribución completa, creo que necesitamos evaluar periódicamente la carga de trabajo de cada uno. Si algún integrante termina sus actividades antes de lo esperado, podría apoyar en tareas pendientes, revisiones o pruebas. Nuevas actividades por asignar: Me gustaría que pudiéramos distribuir de mejor manera las pruebas finales, la revisión de errores y la documentación pendiente. Considero que estas actividades también requieren tiempo y no deberíamos dejarlas para el último momento.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Considero que el trabajo en equipo ha sido bueno, aunque todavía tenemos varios aspectos que mejorar. Creo que los tres tenemos conocimientos y habilidades que aportan al proyecto, y eso nos ha permitido avanzar a pesar de las dificultades que hemos tenido para coordinar nuestros horarios. Aspectos positivos: Destaco principalmente la disposición de mis compañeros para aportar ideas, resolver dudas y compartir sus conocimientos. También considero positivo que podamos expresar nuestras opiniones sobre el trabajo de los demás sin que esto genere problemas. Aspectos por mejorar: Personalmente, creo que necesitamos tener una comunicación más constante respecto al avance de nuestras tareas. En ocasiones, por temas de tiempo, podemos pasar varios días concentrados en nuestras propias responsabilidades sin conocer completamente lo que están desarrollando los demás, más allá de la información que podemos visualizar en Trello. También considero que debemos mejorar la planificación de nuestras reuniones y la distribución del trabajo, especialmente durante las semanas que quedan. Me gustaría que pudiéramos mantener una participación más equilibrada y apoyarnos cuando alguno tenga dificultades, ya que el resultado final depende del compromiso de todos.