Documento Sprint Backlog 2

Sprint 2 — semanas 7 y 8

“FitSearch”

Fecha: 06-10-2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 2	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 06-10-2026 | Versión inicial del Sprint 2 (21-09-2026 al 04-10-2026): historias comprometidas, tareas con su estimación en horas y burndown inicial | Rodrigo Cárcamo Rojas |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 003D |
| Proyecto (Nombre) | FitSearch |
| Fecha de Inicio | 10-08-2026 |
| Fecha de Término | 11-12-2026 |
| Patrocinador principal | No aplica (proyecto de carácter académico, sin patrocinador externo) |
| Docente | Juan Andrés Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.829.506-1 | Rodrigo Cárcamo Rojas | rodr.carcamo@duocuc.cl |
| 20.426.295-0 | Luis Méndez | L.mendez@duocuc.cl |
| 21.750.449-K | Nicolás Silva | nii.silvar@duocuc.cl |

# Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en el segundo Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario (38 puntos). FS-HU-20 y el criterio nuevo de FS-HU-02 se incorporaron durante el sprint por decisión del Product Owner (solicitudes de cambio SC-07 y SC-08):

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| FS-HU-03 | Listado de profesionales | 2 |
| FS-HU-04 | Perfil de profesional | 2 |
| FS-HU-13 | Disponibilidad del profesional | 2 |
| FS-HU-15 | Recuperar contraseña | 2 |
| FS-HU-16 | Acceso con Google | 2 |
| FS-HU-17 | Registro con contraseña confirmada y sesión recordada | 2 |
| FS-HU-18 | Objetivos y estilo de vida | 2 |
| FS-HU-19 | Información de salud | 2 |
| FS-HU-20 | Portada pública | 2 |
| FS-HU-02 | Datos básicos del perfil (criterio nuevo: tipo de cuenta) | 2 |

# Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en el segundo Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario (30 tareas, 110 horas estimadas). La estimación en horas y las tareas agregadas durante la ejecución (revisiones de código, diagramas y cambios pedidos por el Product Owner) se registraron al cierre del sprint:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| FS-HU-03 | T1 | Crear las tablas establecimientos y profesionales (migración Prisma) y datos de prueba (Responsable: Nicolás Silva) | 3 |
| FS-HU-03 | T2 | Implementar GET /api/profesionales con filtro por especialidad (Responsable: Nicolás Silva) | 4 |
| FS-HU-03 | T3 | Construir la pantalla de listado de profesionales (Frontend) (Responsable: Nicolás Silva) | 5 |
| FS-HU-03 | T4 | Pruebas automatizadas del listado (Jest y Vitest) (Responsable: Nicolás Silva) | 3 |
| FS-HU-04 | T1 | Implementar los endpoints para crear y editar el perfil profesional (solo rol profesional) (Responsable: Luis Méndez) | 6 |
| FS-HU-04 | T2 | Construir la pantalla del perfil profesional (Frontend) (Responsable: Luis Méndez) | 6 |
| FS-HU-04 | T3 | Pruebas automatizadas del perfil profesional (Responsable: Luis Méndez) | 3 |
| FS-HU-13 | T1 | Crear la tabla disponibilidades y sus endpoints (validar bloques superpuestos) (Responsable: sin asignar) | 5 |
| FS-HU-13 | T2 | Construir la pantalla de gestión de horarios (Frontend) (Responsable: sin asignar) | 5 |
| FS-HU-13 | T3 | Pruebas automatizadas de disponibilidad (Responsable: sin asignar) | 3 |
| FS-HU-15 | T1 | Implementar la recuperación de contraseña: tabla tokens_recuperacion, endpoints y envío con Nodemailer (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 5 |
| FS-HU-15 | T2 | Construir las pantallas "¿Olvidaste tu contraseña?" y "Crea una nueva contraseña" (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 3 |
| FS-HU-15 | T3 | Configurar la cuenta de correo del proyecto (SMTP con contraseña de aplicación) (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 1 |
| FS-HU-16 | T1 | Crear el ID de cliente OAuth en Google Cloud Console (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 1 |
| FS-HU-16 | T2 | Implementar POST /api/auth/google y verificar el ID token (google-auth-library) (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 4 |
| FS-HU-16 | T3 | Activar el botón "Continuar con Google" en inicio de sesión y registro (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 2 |
| FS-HU-17 | T1 | Registro con confirmación de contraseña y "Recordarme" (backend y frontend) (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 3 |
| FS-HU-17 | T2 | Aplicar la identidad visual a las pantallas de acceso (logo, paleta y diseño responsivo) (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 4 |
| FS-HU-18 | T1 | Columnas de objetivos en perfiles_usuario, PUT /api/perfil/objetivos y paso 2 del asistente (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 3 |
| FS-HU-19 | T1 | Tabla informacion_salud, PUT /api/perfil/salud y paso 3 del asistente (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 4 |
| FS-HU-19 | T2 | Asistente de perfil de 5 pasos y resumen con "Editar" (rediseño de FS-HU-02) (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 4 |
| FS-HU-19 | T3 | Casos de prueba manuales y evidencias del Sprint 2 (CP-008 a CP-019) (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 3 |
| FS-HU-20 | T1 | Construir la portada pública (Inicio.jsx) con sus pruebas automatizadas (Responsable: Nicolás Silva) | 5 |
| FS-HU-20 | T2 | Portada solo para invitados: redirección al perfil con sesión, cierre de sesión hacia la portada y casos de prueba CP-020 a CP-023 (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 3 |
| Transversal | T1 | Revisión de código y PR de las historias del Sprint 2 (DoD) (Responsable: Luis Méndez) | 2 |
| FS-HU-02 | T1 | Mover la elección del tipo de cuenta del registro al paso 1 del asistente de perfil: columna rol_confirmado, PUT /api/perfil/tipo-cuenta y token nuevo con el rol (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 4 |
| FS-HU-03 | T5 | Integrar resultados de Google Places en el directorio (propuesta de cambio SC-09) (Responsable: Nicolás Silva) | 3 |
| Transversal | T2 | Actualizar el DAS y los diagramas UML del modelo 4+1 (10 ilustraciones) con los cambios del Sprint 2 (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 6 |
| Transversal | T3 | Revisar, reemplazar y exportar los diagramas del modelo 4+1 en el tablero Miro (PR #7) (Responsable: Luis Méndez) | 5 |
| Transversal | T4 | Revisión de código del PR #8 (FS-HU-03) y aceptación de las historias del Sprint 2 por el Product Owner (Responsable: Rodrigo Cárcamo Rojas) | 2 |
|  |  | Total | 110 |

# Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 2

El Scrum Master define el siguiente gráfico inicial del segundo Sprint, con las 30 tareas definidas y el total de 110 horas estimadas, sin avance en las tareas. El avance real día a día está en el Documento Validando Sprint 2 y en plantilla_burndown.xlsx.

Burndown inicial del Sprint 2 — FitSearch (días 1 a 14, del 21-09-2026 al 04-10-2026):